| «НОШУЛЬ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НОШУЛЬ» |
| --- | --- | --- |

Постановление

ШУÖМ

| от | 26 | декабря | 2018 |  | г. |  | № | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………… | ………………………………………… |  | …… |  |  |  | ……………………… |
| с.Ношуль, Прилузский район, Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении  Программы комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры  на территории

сельского поселения «Ношуль» на 2019-2029 годы

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения «Ношуль», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   Уставом муниципального образования сельского поселения «Ношуль», администрация сельского поселения «Ношуль» постановляет:

- Утвердить  Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения  «Ношуль», согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник Совета и администрации сельского поселения «Ношуль».

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Ношуль» _________________ С.Н. Елдин

Утверждена

постановлением

администрации сельского поселения «Ношуль»

от «26» декабря 2018 года № 101

«Об утверждении  Программы комплексного развития  систем          транспортной инфраструктуры  на территории

сельского поселения «Ношуль» на 2019-2029 годы»

ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории

сельского поселения «Ношуль»

на период 2019-2029 годы

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Ношуль»

от «26» декабря 2018 г. № 101

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Ношуль» на 2019 – 2029 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Ношуль» Прилузского района Республики Коми на 2019 – 2029 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав сельского поселения «Ношуль», Генеральный план сельского поселения «Ношуль». |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Ношуль» |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Ношуль» |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Ношуль» |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 – 2029 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2019 -2021г.г. – 0 руб. 2022 г. 420 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2019-2029 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения «Ношуль»

Территория сельского поселения «Ношуль» входит в состав территории муниципального образования муниципального района «Прилузский» Республики Коми. Поселение расположено в 32 км от районного центра – села Объячево и в 217  км от столицы Республики Коми города Сыктывкар.

Административным центром муниципального образования сельского поселения «Ношуль»  является село Ношуль.

Площадь поселения в границах составляет – 420317,14 кв.км. Сельское поселение «Ношуль» располагается в стороне от основной федеральной транспортной магистрали Киров-Сыктывкар. Основной транспортной автодорогой сельского поселения является республиканская автодорога «Ношуль - Верхолузье», которая проходит через село Ношуль», дер. Лихачевская до села Верхолузье.

На основании анализа территориального расположения сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории сельского поселения «Ношуль»  основная зона развития поселения сформируется в населенных пунктах – с. Ношуль и прилегающих к ним территориях.

Для остальных населенных пунктов экономическая база развития ко времени разработки генерального плана не выявлена.

- Климатические условия

Климат на территории сельского поселения «Ношуль» характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Абсолютный максимум температур воздуха:

в летний период + 36° С, в зимний период – 45° С.

Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней.

Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в середине апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом - 120-147. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте, до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая высота снежного покрова составляет соответственно 48-63 см и 63-94 см.

  - Социально — экономическое состояние сельского поселения «Ношуль».

Территория сельского поселения «Ношуль» располагается в северной части Прилузского района, Республики Коми, на правом берегу реки Луза. Административный центр сельского поселения – село Ношуль расположен в 32 км от административного центра Прилузского района – с. Объячево и в 217 км от столицы Республики Коми – г. Сыктывкара.

Застройка поселения представлена, преимущественно, усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами, имеются  многоквартирные двухэтажные здания с гаражами и хозяйственными постройками, здания социального назначения, торговой сферы и другие. 	В состав территории поселения входят: поселки сельского типа Бедьвож, Ваймес, Велдоръя, Орысь, Чекша, сёла Верхолузье, Ношуль, деревни Климовская, Лихачевская, Ловля, Оньмесь, Сидор-Чой, Сэпсикт, Чернушка, Яковлевская.

Площадь территории поселения составляет 420317,14 км2. Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения, промышленности, транспорта и энергетики, земли водного фонда, а также земли особо охраняемых территорий и запаса. По территории протекает река Луза, имеется большое количество озер, ручьев.

Рельеф сельского поселения «Ношуль» в основном равнинный, благоприятный для сельскохозяйственного освоения. Встречаются места высотой до 250 м. Село Ношуль находится на берегу р. Луза.

Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской равнины и относится к низменностям (до 200 м над уровнем моря). Территория сельского поселения «Ношуль» располагается в пределах Русской платформы.

В Русской платформе выделяются Притиманский, Северных Увалов, Канино-Тиманский, Печорский регионы, а в Урало-Пайхойской горно-складчатой стране - Уральский и Пайхойский регионы. Притиманский регион - равнинная территория, южная часть которой относится к Вычегодской равнине - аккумулятивная равнина с высотой 130-180 м. Территория района входит в область Вычегодской равнины и в тектоническом плане относится к Мезенской синеклизе. Здесь широко проявлены отложения мезозойского возраста: триасовой, юрской и меловой систем, сложенных конгломератами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами, разнообразными глинами.

Связь с райцентром осуществляется по автодороге республиканского значения Ношуль-Ваймес-Верхолузье и федеральной трассе «Вятка». Связь между населенными пунктами поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтовым и грунтовым покрытием.

  - Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи сельского поселения «Ношуль» осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный маршрут. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Транспортная связь с районным и областным центрами осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение). Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Расположение сельского поселения «Ношуль» в удаленности от федеральной трассы «Вятка», в относительной удаленности от столицы Республики Коми г. Сыктывкара, создает трудности для развития транспортной инфраструктуры.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры Прилузского района, включая сельское поселение «Ношуль», тесно связаны с реконструкцией и модернизацией транспорта, как в республиканском масштабе, так и на муниципальном уровне, вызванной большой протяженностью и низким техническим уровнем дорог.

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории сельского поселения «Ношуль» осуществляется автомобильным транспортом.

Расстояние от административного центра поселения с. Ношуль до ближайшей железнодорожной станции и аэропорта г. Сыктывкар составляет 217 км.

На территории сельского поселения проложены следующие автодороги регионального и местного значения:

- автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Подъезд к с.Ношуль от автомобильной дороги «Вятка», формирующая внутренние связи между населенными пунктами и обслуживаемые Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми протяженностью 3,4 км. Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования «Ношуль-Орысь», «Ношуль-Лихачевка-Оньмесь», «Ношуль-Бедьвож».

Автомобильные дороги муниципального значения находятся в ведении муниципального района «Прилузский». Улицы по населенным пунктам находятся в ведении сельского поселения «Ношуль».

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют  грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Сельское поселение «Ношуль» находится относительно удаленно от районного и республиканского центров, что создает  трудности для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительство новых автомобильных автодорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется за счет содержания дорог местного значения. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена улично-дорожной сетью (УДС) общего пользования местного значения. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения и УДС в сельском поселении «Ношуль» составляет 76,05 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении «Ношуль», не отвечающих нормативным требованиям, составляет 84,4%. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения;

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- Характеристика улиц и переулков муниципального образования сельского поселения «Ношуль»»

| № п/п | Наименование имущества | Группа улиц | Населенный пункт | Тип покрытия | Протяженность (км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица Калинина | Д | с.Ношуль | усовершенствованный | 1,05 |
|  | Улица Молодежная | Д | с.Ношуль | усовершенствованный | 0,35 |
|  | Улица Труда | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,2 |
|  | Улица Колхозная | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,8 |
|  | Улица Школьная | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,7 |
|  | Улица Чекшадор (д.10 до д.20) | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,73 |
|  | Улица Чекшадор (д.21 до д.22а) | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,2 |
|  | Улица Новая | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,3 |
|  | Улица Полевая | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,3 |
|  | Улица Луговая | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,5 |
|  | Улица Шулепова | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,8 |
|  | Улица Ручейная | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,4 |
|  | Улица 50 лет Победы (от дороги республиканского значения до д.10) | Д | с.Ношуль | усовершенствованный | 0,4 |
|  | Улица 50 лет Победы ( от д.1 до д.9) | Д | с.Ношуль | усовершенствованный | 0,25 |
|  | Улица Северная | Д | пст.Чекша | грунтовый | 0,2 |
|  | Улица Студенческая | Д | пст.Чекша | усовершенствованный | 0,28 |
|  | Улица Набережная (от д.1) | Д | пст.Чекша | грунтовый | 0,78 |
|  | Улица ул.Гаражная (до д.10) | Д | пст.Чекша | грунтовый | 0,3 |
|  | Улица Южная | Д | пст.Чекша | грунтовый | 0,3 |
|  | Улица Чекша Починок | Д | пст.Чекша | грунтовый | 2,0 |
|  | Улица, ул. Заречье | Д | пст.Чекша | грунтовый | 1,0 |
|  | Улица, ул. Огородная (до д.2) | Д | пст.Чекша | грунтовый | 0,47 |
|  | Улица, ул. Школьная (от ул. Центральная до ул.Набережная, д.1) | Д | пст.Чекша | усовершенствованный | 0,44 |
|  | Улица Хлебная | Д | пст.Орысь | грунтовый | 0,4 |
|  | Улица Лесная с проулком | Д | пст.Орысь | грунтовый | 0,35 |
|  | Улица Центральная | Д | пст.Орысь | усовершенствованный | 0,28 |
|  | Улица по дер.Сидор-Чой | Д | д.Сидор-Чой | усовершенствованный | 0,3 |
|  | Подъезд к кладбищу | Д | с.Ношуль | усовершенствованный | 1,8 |
|  | Подъезд к кладбищу | Д | с.Ношуль | грунтовый | 0,3 |
|  | Улица Якутинская (от д.8 до д.18) | Д | д.Яковлевская | усовершенствованный | 0,1 |
|  | Переулок 50 лет Победы- ул.Советская | Е | с.Ношуль | грунтовый | 0,36 |
|  | Переулок ул.Калинина - ул.Сердитова | Е | с.Ношуль | усовершенствованный | 0,1 |
|  | Переулок ул. Калинина - ул. Чекшадор (от д.49 до д.53 ул.Калинина) | Е | с.Ношуль | грунтовый | 0,2 |
|  | Переулок ул. Калинина - ул.Колхозная (от д.33 до д.37 ул.Колхозная) | Е | с.Ношуль | грунтовый | 0,3 |
|  | Переулок ул.Калинина-ул.Колхозная (от д.9 до д.29 ул.Колхозная) | Е | с.Ношуль | грунтовый | 0,13 |
|  | Переулок ул.Сердитова-ул.Калинина (от д.27 до д.22 ул.Калинина) | Е | с.Ношуль | грунтовый | 0,23 |
|  | Переулок ул.Советская-ул.Колхозная (от д.34 до д.13 ул.Колхозная) | Е | с.Ношуль | грунтовый | 0,15 |
|  | Переулок ул.Южная-ул.Набережная (от д.8 до д.7 ул.Набережная) | Е | пст.Чекша | грунтовый | 0,11 |
|  | Улица Береговая д.Оньмесь | Д | д.Оньмесь | грунтовый | 0,45 |
|  | Улица Гаражная с.Верхолузье | Д | с.Верхолузье | грунтовый | 0,2 |
|  | Улица Железнодорожная п.с.т.Бедьвож | Д | пст.Бедьвож | грунтовый | 0,4 |
|  | Улица Железнодорожная п.с.т.Ваймес | Д | пст.Ваймес | грунтовый | 0,75 |
|  | Улица Лесная д.Оньмесь | Д | д.Оньмесь | грунтовый | 0,3 |
|  | Улица Лесная п.с.т.Ваймес | Д | пст.Ваймес | грунтовый | 0,1 |
|  | Улица Лесная п.с.т.Велдорья | Д | пст.Велдоръя | грунтовый | 0,3 |
|  | Улица Мира п.с.т.Ваймес | Д | пст.Ваймес | грунтовый | 0,3 |
|  | Улица Молодежная д.Оньмесь | Д | д.Оньмесь | грунтовый | 0,28 |
|  | Улица Молодежная п.с.т.Бедьвож | Д | пст.Бедьвож | грунтовый | 0,15 |
|  | Улица Молодежная п.с.т.Велдорья | Д | пст.Велдоръя | грунтовый | 0,48 |
|  | Улица Набережная д.Оньмесь | Д | д.Оньмесь | грунтовый | 0,3 |
|  | Улица Некрасова с.Верхолузье | Д | с.Верхолузье | грунтовый | 0,28 |
|  | Улица Новая с.Верхолузье | Д | с.Верхолузье | грунтовый | 0,82 |
|  | Улица Парковая с.Верхолузье | Д | с.Верхолузье | грунтовый | 0,96 |
|  | Улица Победы д.Оньмесь | Д | д.Оньмесь | грунтовый | 0,22 |
|  | Улица Полевая д.Чернушка | Д | д.Чернушка | грунтовый | 0,4 |
|  | Улица Почтовая д.Оньмесь | Д | д.Оньмесь | грунтовый | 0,23 |
|  | Улица Почтовая с.Верхолузье | Д | с.Верхолузье | грунтовый | 0,38 |
|  | Улица Садовая д.Оньмесь | Д | д.Оньмесь | грунтовый | 0,27 |
|  | Улица Центральная д.Оньмесь | Д | д.Оньмесь | грунтовый | 0,6 |
|  | Улица Центральная от дома №1 до №30 с.Верхолузье | Д | с.Верхолузье | грунтовый | 0,66 |
|  | Улица Центральная от дома №30 до №56 с.Верхолузье | Д | с.Верхолузье | грунтовый | 1,3 |
|  | Улица Центральная от дома №56 до №82 с.Верхолузье | Д | с.Верхолузье | грунтовый | 0,83 |
|  | Улица Центральная п.с.т.Велдорья | Д | пст.Велдоръя | грунтовый | 0,98 |
|  | Улица Школьная д.Оньмесь | Д | д.Оньмесь | грунтовый | 0,75 |
|  | Улица Школьная п.с.т.Бедьвож | Д | пст.Бедьвож | грунтовый | 0,2 |
|  | Улица Школьная п.с.т.Ваймес | Д | пст.Ваймес | грунтовый | 0,58 |
|  | Улица Южная п.с.т.Ваймес | Д | пст.Ваймес | грунтовый | 0,68 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2016-2018 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории сельского поселения:

| № | Показатели | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2165 | 2114 | 2094 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 640 | 625 | 619 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между  райцентром и республиканским центром организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 5 до 20 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения «Ношуль»

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 128,45 | 41,69 | 41,69 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 76,05 | 41,69 | 41,69 |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план сельского поселения «Ношуль», утвержден решением Совета сельского поселения «Ношуль» от 07.04.2014 г. № III–21/;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

- На территории сельского поселения «Ношуль» расположено 15 населенных пунктов, в которых проживает 1941 человек, в том числе:

- Дети дошкольного возраста - 136 человек;

- Школьники-184 чел.;

- Студенты-18 чел.

- Экономически активное населеление-1463 чел.

- Пенсионеры и инвалиды - 801 человек.

- Работающее население - 549 человек;

- Занятых в экономике-858 чел.

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 25 | 5 | 16 |
| 2. | Число умерших | 25 | 22 | 43 |
| 3. | Естественный прирост | 0 | -17 | -27 |

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в сельском поселении «Ношуль» составляет 75,9 тыс. кв.м. В настоящее время обеспеченность общей площадью по сельскому поселению «Ношуль» равен 36,2 м2/чел.

Население сельского поселения «Ношуль», в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НОШУЛЬ»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ- ное состояние на 2019 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория | га |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 420317,14 | 420317,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 57,95 | 57,95 |
|  | Жилая зона (Ж) | га | 699,19 | 699,19 |
|  | Общественно-деловая зона (О) | га | 28,63 | 28,63 |
|  | Зона производственного использования (П) | га | 93,61 | 93,61 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры (И) | га | 9,40 | 9,40 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | га | 385,26 | 385,26 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Сх), в т.ч. | га | 1853,76 | 1853,76 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 12433,01 | 12433,01 |
|  | Производственная зонасельскохозяйственных предприятий | га | 8,36 | 8,36 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р), в т.ч. | га | 160153,22 | 160153,22 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, свкеры, бульвары, городские леса) | га | 19,89 | 19,89 |
|  | Зона отдыха | га | 5,81 | 5,81 |
|  | Зона лесов | га | 406628,89 | 406628,89 |
|  | Зона специального назначения (Сп), в т.ч. | га | 5,56 | 5,56 |
|  | Зона кладбищ | га | 1,74 | 1,74 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 3,35 | 3,35 |
| 2 | Население | чел |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно –территориальных образований | чел. | 2094 | 2094 |
| 2.2 | Плотность населения сельского поселения «Ношуль» | чел. на га | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 36,2 | 36,3 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 75900 | 75900 |
| 3.3 | Количество домов |  | 778 | 785 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 50 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, всего | -«- | 225 | 225 |
| 3.3 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещений в смену | 32 | 32 |
| 3.4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 7 | 6 |
| 3.5 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв.м | 970 | 1200 |
| 3.6 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 24 | 20 |
| 3.7 | Учреждения культуры и искусства | посадочных мест | 374 | 140 |
| 3.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | кв.м | 80 | 80 |
| 3.8.1 | Открытые плоские сооружения | га | 1 | 1 |
| 3.8.2 | Закрытые сооружения | кв.м. пола спортзалов | 157 | 157 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 93,77 | 93,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -«- | 49,0 | 49,0 |
|  | - регионального значения | -«- | 3,4 | 3,4 |
|  | - местного значения | км | 76,05 | 76,05 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.5.1 | Протяженность сетей (межпоселковый) | км | - | - |
| 5.5.3 | Годовой расход газа | тыс.м3/год | - | - |
| 6 | Общее количество кладбищ | единиц | 5 | 5 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, республиканским центрами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории сельского поселения «Ношуль»

| № | Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2904 | 2843 | 2802 | 2801 | 2790 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 860 | 841 | 840 | 840 | 837 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 296 | 296 | 300 | 300 | 300 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1.  С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2. Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Ношуль» на 2018 – 2028 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) | Сроки реализации программы | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Ямочный ремонт дорожного полотна улиц с. Ношуль | - 2550,0 | - 2018-2028 | - Бюджет сельского поселения «Ношуль» |
| - 2. | - Окашивание обочин дорог | - 150,0 | - 2018-2028 | - Бюджет сельского поселения «Ношуль» |
| - 3. | - Очистка дорог в зимнее время | - 1500,0 | - 2018-2028 | - Бюджет сельского поселения «Ношуль» |
|  | - итого | - 4 200,00 |  |  |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.